The unknown
Авторы: Маслов Максим, Пасков Назар(ответственный)

Описание проекта: Ты играешь за персонажа, который заходит в разные двери и там может быть все что угодно(например черная дыра, лабиринты, монстры и тд)

Функционал проекта: Библиотеки(Arcade, math и ...), функционал(Arcade берет на себя физику, мы делаем полное управление, большинство текстур, персонажей и всю логику событий.)
 Person(xp - жизни (100, 150, 200), speed - скорость(1, 2, 3), ability – способность(1, 2, 3))|||
 Mobs(xp - жизни (100, 150, 200), speed - скорость(1, 2, 3), armament — вооружение(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — будет пять, сейчас на стадии расчета. цифра это номер функции которая будет накладываться на врага)|||
 Boss(xp - жизни (250, 300), speed - скорость(1), armament — вооружение(1, 2 - цифра это номер функции которая будет накладываться на персонажа)

Дедлайны проекта:
1. Дедлайн(Создание команд. Описание проекта ) — создание команд(23 ноября)
2. Дедлайн(Задание (ТЗ) ) — ТЗ(30 ноября)
3. Дедлайн(ТЗ+Часть задания выполнена ) — разбиты классы и функции(70%- т.е. Есть основы передвижения, параметры и текстуры, но все полностью не реализовано). Назар рисует примерные текстуры и вид персонажей. Максим прописывает их данные и параметры и отдельный файл для понимания. Дальше все обсуждаем и понимаем, что изменить. Начало физического движка(14 декабря)
4. Дедлайн(Код+Работающая часть проекта ) — сделаны окна( стартовое, выбора уровня, само окно уровня, пауза, финальное окно). Есть почти все collide. Разработка физического движка. Разработка уровней(28 декабря)
5. Дедлайн(Код+Работающая часть+Черновик пояснительной записки и презентации )— Хранение данных(txt или бд), подсчет результатов. Завершение создания всех уровней, логики и персонажей. Добавлена камера, система частиц и звуки. Анимации + черновик пояснительной записки и презентации(19 января)
6. Дедлайн(Код+Пояснительная записка+Презентация+Почти Все работает ) — Исправление багов и проблем + презентация и пояснительная записка(23 января)
7. Дедлайн(Все готово ) — ВСЕ ГОТОВО(26 января)

Архитектура проекта:
1. v5 (или любая другая цифра) — папка проекта
2. mobs – текстуры мобов
3. person – текстуры персонажей
4. texture – все текстуры кроме персонажей и мобов
5. pyfile — главные питон файлы
6. v2 – папка с файлами от Назара